АДМИНИСТРАЦИЯ

БЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2023  г.                                                                                       № 8

О проведении   благоустроительных

работ на территории населенных

пунктов Быковского сельсовета Горшеченского

района  в 2023  году.

В целях проведения    благоустроительных работ на территории населенных пунктов   Быковского сельсовета, Администрация Быковского сельсовета Горшеченского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В срок до 01.03.2023 года разработать мероприятия о проведении благоустроительных работ на территории населенных пунктов и предоставить в Администрацию района (для составления районных мероприятий) через управление строительства, архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных правоотношений, охраны окружающей среды, транспорта и связи  на объекты:

-здания администрации; ДК; памятники, поклонные кресты; частные домовладения.

2.Создать штаб по контролю за ходом выполнения благоустроительных работ на территории населенных пунктов Быковского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Быковского сельсовета в сети «Интернет»

Глава  Быковского сельсовета:                            О.С. Иноземцева

Приложение №1

к постановлению Главы Быковского сельсовета

от 22.02.2023. № 8

СОСТАВ

штаба по контролю за ходом выполнения благоустроительных работ на территории  населенных пунктов Быковского сельсовета.

1. Калинина Е.Н. – главный специалист-эксперт администрации  -  председатель.

2. Болдырева Н.А. - специалист по  ВК – секретарь

3. Бочарова В.М – член штаба (по согласованию)

4. Хлюпина О.А. - член штаба ( по согласованию)

Приложение №2 к постановлению 
администрации 
Быковского сельсовета от 22.02.2023г. № 8

ПЛАН
мероприятий по благоустроительным работам на объектах Быковского сельсовета Горшеченского района в 2023 году.

| № п/п | Название сельсовета | название населенного пункта | название объекта | виды планируемых работ | Приблизительный срок начала и окончания исполнения работ | сумма денежных средств (т. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быковский сельсовет | с.Быково |  | Проведение совещания с ответственными лицами за благоустройство закрепленных территорий |  |  |
|  |  |  | Территория н.п. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства домовладений и прилегающих территорий |  |  |
|  |  |  | МКУК «Быковский ЦСДК» | Уборка территории от мусора, Вырубка сорной растительности, окоска территории в течении всего периода, посадка деревьев, копка клумб, посадка цветов, побелка деревьев, опор линий эл.передач. Побелка фасада. Покраска порога. | До 01.05.2023 | 5000 |
|  |  |  | Несанкционированные свалки | Выявление и ликвидация свалок в черте н.п. и учреждениях любых форм собственности и дальнейшее недопущение их образования | По мере необходимости | 1500 |
|  |  |  | с.Быково | Окашивание территории от сорной растительности | По мере необходимости | 25000 |
|  |  |  | кладбище | Организация и проведение работ по благоустройству кладбища Завоз песка | До 16.04.2023 | 1500 5000 |
|  |  |  | Магазин ПО «Быково» | Благоустройство прилегающей территории | До 01.05.2023 | - |
|  |  |  | Братская могила | Уборка сорной растительности, озеленение, посадка цветов , побелка изгороди, побелка деревьев, покраска изгороди | До 01.05.2023 | 3000 |
|  |  |  | Почта России | Благоустройство территории | До 01.05.2023 | - |
| 2 |  | с.Ровное | Территория н.п. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства домовладений и прилегающих территорий |  |  |
|  |  |  | кладбище | Организация и проведение работ по благоустройству кладбища Завоз песка | До 16.04.2023 | 1500 1500 |
|  |  |  | Ровненский ФАП | Ремонт фасада, благоустройство прилегающей территории | До 01.05.2023 |  |
|  |  |  | Несанкционированные свалки | Выявление и ликвидация свалок в черте н.п. и учреждениях любых форм собственности и дальнейшее недопущение их образования (специализированной организацией) | По мере необходимости | 15000 |
|  |  |  | Территория н.п. | Окашивание территории от сорной растительности | По мере необходимости | 18000 |
| 3 |  | с.Отрада | Территория н.п. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства домовладений и прилегающих территорий |  |  |
|  |  |  | кладбище | Организация и проведение работ по благоустройству кладбища Завоз песка | До 16.04.2023 | 1500 5000 |
|  |  |  | Территория н.п. | Окашивание территории от сорной растительности | По мере необходимости | 15000 |
|  |  |  | Несанкционированные свалки | Выявление и ликвидация свалок в черте н.п. и учреждениях любых форм собственности и дальнейшее недопущение их образования | По мере необходимости | 1500 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 100000 |

Глава Быковского сельсовета

Горшеченского района                                                                                                 О.С. Иноземцева